이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

고객경험 디지털화

[목차]

혁신상품

| 1. 개요 |  | 4. 제안서 작성 지침(작성 요령 상세_구축 제안) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 프로젝트명 |  | 4.1 제안의 개요 |  |
|  | 1.2 예상 오픈 일정 |  | 4.2 제안사 소개 |  |
|  | 1.3 프로젝트 추진 배경 및 목적 |  | 4.3 제안 시스템 내용 |  |
|  | 1.4 주요 구축 범위 |  |  | 4.3.1 시스템 구축 전략 |
|  | 1.5 추가 요청사항 |  |  | 4.3.2 시스템 구축 범위 |
|  |  |  |  | 4.3.3 목표 시스템 아키텍쳐 구성 및 특징 |
| 2. 공통 준수 사항 |  |  |  | 4.3.4 시스템 구축 방안 |
|  | 2.1 공통 요건 |  |  | 4.3.5 예상 Risk 및 해결/경감 방안 |
|  | 2.2 기능 요구사항 |  |  | 4.3.6 제안 시스템 특성 및 기대효과 |
|  | 2.3 커머스 플랫폼 요구사항 |  | 4.4 프로젝트 관리 부문 |  |
|  | 2.4 비기능 요구사항 |  |  | 4.4.1 프로젝트 관리 전략 |
|  | 2.5 보안 요구사항 |  |  | 4.4.2 추진 일정 계획 |
|  | 2.6 B2C 어플리케이션 모니터링 시스템 적용 가이드 |  |  | 4.4.3 추진 조직 및 인력 투입 계획 |
|  | 2.7 표준 산출물 |  |  | 4.4.4 산출물 작성 계획 |
|  |  |  |  | 4.4.5 품질관리 및 보고 검토 계획 |
| 3. 제안서 작성 요령 |  |  |  | 4.4.6 보안관리 계획 |
|  | 3.1 제안서 목차 (구축 제안) |  | 4.5 지원 부문 |  |
|  | 3.2 작성 형태 |  |  | 4.5.1 개발환경 구축 및 장비 지원 계획 |
|  | 3.3 제안서의 효력 |  |  | 4.5.2 교육훈련 및 기술이전 계획 |
|  | 3.4 유의사항 |  |  | 4.5.3 유지보수 지원 계획 및 소유권 |
|  | 3.5 제출방법 |  | 4.6 제안 가격(별도 제출) |  |
|  | 3.6 결과 통보 |  |  | 4.6.1 가격 산정 기본 방침 |
|  | 3.7 평가 배점 및 기준 |  |  | 4.6.2 분야별, 단계별 제안 가격 |
|  |  |  |  | 4.6.3 산출 근거 내역 |

Grow Together

1

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP 1.개요

1.1 프로젝트명

• 이니스프리몰 구축 프로젝트(국문)

1.2 예상 오픈 일정

① 오픈목표 : 24년 12월

혁신상품

고객경험 디지털화

② 23년 12월 Kick off, 총 프로젝트 일정 13개월 예상 (적절한 프로젝트 일정 제시, 업체 선정 이후 협의 가능) ③ 테스트 기간 3개월, 안정화(베타오픈) 1개월이후 정식 오픈 일정

1.3 프로젝트 추진 배경 및 목적

① 시스템 노후화로 커머스 플랫폼 안정성 부족

- 불안정한 시스템 내 다기능 구현으로 기능 속도 저하

- 빅 이벤트 트래픽 대응에 대한 안정성 부족

② 웹 사이트 보안성 강화

- 클라우드 환경을 고려한 인프라 아키텍쳐 설계

- 개인정보보호 중심 설계(개인정보 보호법 및 유관법률, 안전성 확보조치 등)

③ 심각한 기술부채 발생으로 운영 효율성 저하

④ 시스템 신규 기능 도입 어려움

⑤ 시스템 운영 및 관리 소요 공수 대비 낮은 효용성

1.4 주요 구축 범위

① 이니스프리의 WEB/APP(Android, iOS), PC WEB, ADMIN(Back Office) 재 구축에 대한 요구사항 분석, 설계, 구 축, 테스트, 안정화 진행

② 이니스프리 브랜딩 프로젝트로(23년9월 완료) 산출된 컨셉과 디자인을 기준으로 WEB/APP 가이드 산출하며,  모든 채널에 적용 함

③ APP(Android, iOS)은 하이브리드 형태로 구축 함.

④ PC web, Mobile web은 반응형을 선호하나, 적응형으로도 제안 가능

⑤ 사이트 운영 효율 및 편의성 높은 Back Office를 구축 함

⑥ 매장 전시, 상품, 주문, 배송, C/S 등 쇼핑 전반의 쇼핑 편의 개선

1.5 추가 요청사항

① 안정적인 프로젝트 오픈을 위한 테스트 진행 필요(테스트 시나리오, 케이스, 결과 문서 필수) - 각 요건 별 업무 범위 및 일정 수립에 따른 프로젝트 진행 프로세스 필요

- 특히 본 프로젝트는 아모레퍼시픽 프로젝트 관리 도구인 jira, confluence 등 활용하여 효율적인 커뮤니케이션 과 품질/일정/RISK를 효과적으로 관리할수 있는 최상의 프로젝트 방법론으로 진행 필요.

Grow Together

2

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

② 기획/디자인 업체와 유기적으로 협업하여 정책/프로세스/디자인 산출물을 검토하고 필요시 논의하여 향후 발 생하는 개발 RISK를 최소화 진행 필요. 특히 개발 PM, 설계자는 기획/디자인 업체와 매주 주간회의 참석 필요. ③ 프로젝트 이후 운영 단계 진행 시 효율적이고 즉각적으로 대응할 수 있는 업무 대응 프로세스 필요. ④ 프로젝트 진행 방법론 혹은 글로벌 프로젝트 표준 인증이 있는 경우 별도 명시 필요

(특히 분석 설계 방법론을 명확히 제시하여 프로젝트 risk를 최소화 방법 제시)

2. 공통 준수 사항

2.1 공통 요건

현재 이니스프리 Front IA – 별도 첨부파일 제공

2.2 기능 요구사항

• 현재 기획 단계로 기능 요건은 변경될 수 있음

• 기존 이니스프리 사이트의 정책들은 Innisfree_as is 정책서.zip 문서를 참고한다.

• 기존 기능 강화

- 이니스프리 고유의 제도(공병수거 등)를 유지하면서 정보 인지와 제도 이용 확대를 위한 방안 필요 - 직영몰 라이브, 체험단, 고객 피부프로필, 리뷰 등에 대한 개선 포인트 도출 필요

- 효율적으로 고용량 컨텐츠 발신 가능한 페이지 구조 제안

• 사용자 사용성 개선

- 주문결제 페이지에서 빠르고 쉬운 결제 제공 및 혜택 적용 편의성 강화 필요

- 취소/반품/교환/환불 프로세스에서 고객 편의성 측면의 기능 강화 필요(ex. 반품비 자동 차감 등) - 고객 문의사항에 대한 확인과 접수/등록이 쉽고 편리하게 진행될 수 있는 프로세스 반영 필요 • 관리/운영 개선

- 쿠폰/사은품/이벤트/상품관리 등에 대한 효율적 관리 가능한 환경 구축

- 효과적인 운영 공수 사용이 가능한 방안 제안(자동화 등)

- 신규 사용자도 손쉽게 사용할 수 있는 어드민 구축(각 화면별 기능에 대한 가이드 관리 시스템 내재화) - 실적/재고/배송 관련 주요 지표 확인가능한 어드민 메인 구성

- 어드민 내 일부 기능에 대한 모바일 어드민 기능 구현(재고정보 조회/변경, 이벤트 URL 변경 등) • CRM

- 현재 사용중인 Salesforce 사용한 효율적인 타겟팅 방안 제안

- 신규가입 회원 증대 목적의 타겟 캠페인 운영 제안

① 자사 Legacy 및 외부 시스템 연동

| No | 내/외부 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 내부 | 뷰티포인트 통합 시스템 | 뷰티포인트 사용/적립 등 |
| 2 | 내부 | 옴니 플랫폼 | 회원약관 동의 등 |
| 3 | 내부 | OMS, BMS 신규 시스템 | 주문정보 전송 |

Grow Together

3

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

| 4 | 내부 | SAP(SD, WM, FI 모듈) | 주문, 재고, 판매실적 전송 등 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 내부 | CDP(Report Service) | 내부 분석 레포트 생성을 위한 데이터 적재 등 |
| 6 | 내부 | POS | 캠페인, 인증번호, 전자영수증 등 |
| 7 | 내부 | CS VoiceNet | CS 고객 대응 |
| 8 | 내부 | CRM 캠페인(Salesforce) | CRM 발송(문자, 푸시 등) |
| 9 | 내부 | B2C 모니터링 시스템 |  |
| 10 | 외부 | CDNetworks | CDN 서비스 이용 |
| 11 | 외부 | KMC | 본인인증 서비스 |
| 12 | 외부 | BGF네트웍스/GS네트웍스 | CU/GS25 편의점 픽업서비스 |
| 13 | 외부 | CJ올리브네트웍스 | 알림톡, SMS, LMS 등 |
| 14 | 외부 | 행정안전부 | 주소찾기 |
| 15 | 외부 | Grip( 변경 예정) | 라이브커머스 플랫폼 |
| 16 | 외부 | 토스페이먼츠 | PG사 결제 서비스(신용카드, 계좌이체, 무통장 입금, 휴대폰결 제, |
| 17 | 외부 | 카카오페이 | 카카오페이 결제 |
| 18 | 외부 | 네이버페이 | 네이버페이 결제 |
| 19 | 외부 | NHN | 페이코 결제 |
| 20 | 외부 | 아모레 내부 검색 시스템 | 검색서비스 제공 |
| 21 | 외부 | 아이겐 | 추천서비스 제공 |
| 22 | 외부 | KT알파 | 안심번호 서비스 제공 |

- 프로젝트 요구사항 분석 단계 중 추가/제외 변동 가능성 있음.

Grow Together

4

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP # AS-IS 인프라 구성도 : 별첨으로 제공

혁신상품

고객경험 디지털화

2.3 커머스 플랫폼 요구사항

① AWS Cloud Native를 통한 Cloud 최적화 Architecture 설계 및 구현

- Devops, 컨테이너, 마이크로 서비스, Restful API 를 지향하는 아키텍쳐

② 성능/안정성/유연성 등 커머스 플랫폼 최적화를 위한 모던 Architecture 설계 및 구현

- APP/WEB front 분리(headless 커머스), API Gateway, Redis/Que , DB Read-replica 등 대용량 트래픽 분산 처 리 아키텍쳐

- 대규모 서비스를 지원하는 DB Sclae-out 전략 아키텍쳐

③ 특히 고 품질의 이미지, 동영상 서비스를 수용하면서 성능을 보장하는 아키텍처

- 현재 CDN 을(씨디네트웍스) 사용 중이며, 추가로 대용량 트래픽에도 성능을 보장하는 아키텍쳐 구현  - 메인 및 제품 상세 페이지에 모션 그래픽 이미지 등 전시 영역 개선 필요.

④ 아모레퍼시픽 기간계 시스템(SAP, POS, OMS/BMS, 고객 통합, 옴니 회원 등) 쉽고 빠르게 적용할 수 있는 인터 페이스 환경

⑤ 외부 연계 시스템을 쉽고 빠르게 적용할 수 있는 아키텍쳐

⑥ 특히 외부 결재 모듈, 간편 결재 등을 표준화 하여 빠르고 안정적으로 확대 및 적용 , PAYMENT 통합 관리 등

Grow Together

5

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

⑦ 이벤트 수행이 많고 다양한 바 이벤트(라이브 방송 포함)를 빠르게 개발하고 쉽게 적용할 수 있는 front/admin 구조 혹은 이벤트 전용 Front를 분리(인프라 포함)

2.4 비기능 요구사항

① 자사 데이터 표준에 맞춘 DB 모델링 및 메타 데이터 관리

- 제안사는 아모레퍼시픽의 데이터 요구사항을 준수해야 하며, 이를 충족하기 위한 자원과 일정 계획 등을 프 로젝트 Scope에 반영해야 함

- 데이터 관리체계의 정의와 목적(참고1)을 이해하고, 관련 산출물을 작성하고 관리해야 함 (프로젝트 착수 후 전사 DA 가이드 요청 및 안내를 받아야 함)

참고1 – 데이터 관리 체계

- 자사 관리 항목 기준(참조2)을 따라야 함

참고2 – 관리 항목 정의

참고 1

| No | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 관리 체계 정의 | 데이터 아키텍처를 일관되게 유지하고 관리하기 위한 체계 수립 2. 아모레퍼시픽의 데이터 자산을 구축하고 유지/관리하기 위한 관련자들의 역할 및 관리 프로세스를 정의 |
| 2 | 데이터 관리 체계의 목적 | 단일화된 데이터 관리체계 수립 정확한 데이터를 제공할 수 있는 체계 마련 3. 데이터 관리의 통제 강화 및 업무 효율화 |

-참고2

| No | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 표준 | AP Dataware 에 등록된 ‘AP 표준분류체계’를 따라야 함 등록되지 않은 표준이 존재할 시 ‘데이터 표준 관리 지침서’에 따라 등록 후 사용 해야함 3. 데이터 표준의 정의는 해당 업무를 모르는 사람도 이해할 수 있을 정도로 상세하게 작성 필요 |
| 2 | 데이터 모델 | AP 표준 데이터 모델 관리 솔루션을 사용하여 ‘데이터 모델 관리 지침서’ 에 따라 ERD 산출물 작성해야 함 표준 데이터 모델 관리 솔루션의 명칭 및 버전은 아래와 같음 ㈜엔코아 DA# Modeler5 3. DA#과 AP Dataware 를 활용해 ERD 의 최신화 및 현행화 관리 필요 |
| 3 | 데이터 품질 | 시스템 구축 시 요건에 따른 업무규칙을 검증하는 SQL 작성해야 함 작성한 SQL 은 AP Dataware 에 등록하여 자동화 관리 필요 3. 데이터 오류가 발생한 경우 원인분석/알림/수정에 대한 의무를 가짐 |

Grow Together

6

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

| 4 | 데이터 흐름 | 시스템 내/외 인터페이스(CDC, EAI, ETL, API 등) 하는 데이터에 대한 최신화 된 매핑정보 제공 필요 2. 인터페이스 대상 시스템간 데이터 정합성 검증 필요 |
| --- | --- | --- |

② 성능/속도

- Ngrinder, jmeter를 기반으로 한 성능 측정

- Intermax(APM) 기준으로 최대 동접 200,000명 이상 및 주요 페이지(메인, 상품상세, 검색, 장바구니, 결재 등) 평균 응답 속도 3초 이내 ( 예) 결재 페이지 2000TPS 이상)

- 구글 페이지 스피드 내 모바일/PC 모두 90점 이상 획득 필요

③ 호환성

- Mobile First 전략으로 적용되어야 함. 모바일 환경 우선의 콘텐츠 적용 (Mobile > PC) - 페이지 제작 시 반응형으로 제작하며 PC 및 모바일의 다양한 단말 제조사, OS, 브라우저, 해상도 기준에 대 해 테스트를 완료하여 고객 PM에게 결과를 제출함(해상도에 따라 다른 페이지로 제작하지 않음) 가) PC Cross Browsing 요건

- IE v 10 Chrome v67, Safari v5.1.7, Opera v54, Firefox v61 이상 ~ 최신 버전에서 테스트 - 1920 x 1080, 1366 x 768, 1600 x 864, 1024 x 768, 1440 x 864, 1280 x 1024, 360 x 640, 1680 x 1050,  1280 x 720, 1920 x 1200 외 해상도에서 테스트 되어야 함

나) Mobile OS

- Android 4.4.2(Kitkat)이상, iOS 는 10.3.3 이상 에서 최신버전까지 모든 OS 버전에서 화면 UI 및 기능 적으로 문제 없이 동작해야 함

- Chrome, Safari를 주요 권장 브라우저로 지정 함(특이사항 : Naver (in-app) (Naver in-app 환경에서 주요 기능을 대응 함)

- Mobile 해상도 : 320 x 480, 1440 x 2560, 1080 x 1920, 1440 x 2960, 720 x 1280, 1440 x 2880,  1080 x 2160 외 해상도에서 테스트 되어야 함

- 테스트 환경 기준은 구축 프로젝트 오픈 시점에 접속하는 환경으로 변경 가능함

- 프로젝트 착수 시 별도 협의

④ 태깅 요건 – 이니스프리 데이터 사이언스팀 검토 필요

가) 아모레퍼시픽 웹사이트를 온라인 마케팅 및 분석을 진행할 수 있도록 특정 시점에 데이터를 발생 시켜야 함.  Google Analytics에서 분석할 수 있도록 GA태깅을 요구하며, 태깅해야 하는 시점과 관련 변수 작성 기준은 “e-Commerce 표준태깅가이드-Final_ver1.1” 혹은 GA4기준 태깅 가이드를 준수해야 함. (추후 제공)

나) e-Commerce 태깅 외에 이벤트 Tagging 등에 대해서는 논의 후 추가 Google Analytics Tagging 가이드 작성 필요

다) 설계 시점에 태깅 작업계획서를 태깅 가이드 기준에 맞게 작성하여 아모레퍼시픽 PM 검수 받은 후 구현 단 계에 태깅을 진행하고 테스트 시점에 자가 태깅 검수 후 아모레퍼시픽 PM에게 최종 태깅 검수를 받도록 함

Grow Together

7

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

⑤ SEO

- 아모레퍼시픽 표준 SEO 가이드라인을 준수 해야 함.

혁신상품

고객경험 디지털화

- 검색엔진친화적 URL Structure 및 페이지별 File Naming 적용 (Static/Semantic URL) - 제품 카테고리 및 제품 페이지 타겟팅을 위한 메뉴 구조 및 네이밍 최적화

- Title, Description, Keywords, Meta data적용 필수 (중복 제외)

- PDP/PLP의 경우, 검색엔진 크롤링 가능한 SSR 구성 및 이미지-Text 분리된 Site Page 제작 - 페이지별 적절한 Heading tag 적용을 통한 콘텐츠 구조화 (중복 제외)

- Social Meta 데이터 적용 필수 (중복 제외)

- 검색엔진친화적 Image file naming &Alt Tag 적용 (중복 제외)

- Google Page Speed Insight 기준 항목 고려 속도 최적화

- 페이지별 Breadcrumb 적용

- Sitemap.xml, Robots.txt 파일 최적화 적용

- 국내외 타겟 검색엔진 서치콘솔 등록을 위한 Verification Code 인증

- 404 오류페이지최적화를 위한 Link 관리

- Staging 혹은 Test 호스트 및 Test Page에 대한 검색엔진 미등록을 위한 no-index 처리 - 브랜드 및 제품별 콘텐츠에 구조화된 데이터 적용 (리뷰, 가격, 제품정보 등)

※ 별도 상세 가이드라인, 태그, 스크립트 등을 내부 부서로부터 전달받아 기획, 개발 및 퍼블리싱 적용

Search Engine

Optimization Guideline_2020.10ver (2).pptx

⑥ CDP 및 Sales Dashboard 연동 - 실적 및 고객 데이터 아모레퍼시픽 CDP 및 Sales Dashboard에 데이터 연계 지원

⑦ 접근성

- 국문 웹 사이트 구축 시에는 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.1(KWCAG 2.1) 2015년 3월 31일 2.1 버전으로 개정된 기준으로 가이드를 염두하여 구축하며 별도의 인증절차는 진행하지 않음 - 프로젝트 착수 시 별도 협의

⑧ 테스트

- 통합테스트 시나리오 및 케이스에 맞춘 통합 테스트 수행

- 기능 및 성능 테스트를 위한 별도의 QA 조직 구성

- 테스트 결과에 대해 고객사 PM 검수 필요

- QA로서 분석단계 종료시 검수, 설계단계 종료시 검수, 오픈전 QA검수로 3단계 진행 필요 ⑨ Data Migration

- 기존 쇼핑몰 고객, 구매, 리뷰 데이터 등 Migration 필요

- 보안을 준수하며 안전하고 누락없이 Migration 필요

- 법적 요건 필수적인 항목 위주로 Migration

- 특히 Data Migration(이기종 DB)에 대한 솔루션, 방법론, 실제 구현 사례 위주로 상세 명시

Grow Together

8

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP 10) 내부회계 관리 기준 준수

혁신상품

고객경험 디지털화

- 내부회계 관리 기준을 충족해야 하는 프로젝트일 경우, 이를 충족하기 위한 자원과 일정 계획 등을 프로젝트 Scope에 반영해야 함.

- Super/Administrator 권한(계정 생성, 모든 프로그램 수행, 권한 변경 등을 모두 가지고 있는 권한)은.  없어야 함. 관리자 계정에는 1 개 권한이 아닌 분리된 권한을 다중 부여 필요

- 배치 리스트를 관리하여야 하며, 배치 프로그램의 등록/변경 이력 관리

- 배치 수행 이력(성공/실패/수행 시간 등)은 1 년치 로그를 모두 가지고 있어야 하며, 배치 실패 시 운영자에게 알림 제공 필요

- SAP 또는 회계 전표에 영향을 줄 수 있는 정보의 Interface 이력을 관리 필요. 실패 발생 시 조치될 수 있는 프로세스/프로그램이 구현되어야 함

11) 기획/디자인 업체와 협업

- 기획/디자인 업체와 협업 방안. 즉 구체적인 TASK 와 일정, 담당자를 지정하여 업무 협업시 미스 커뮤니케이션이 발생하지 않도록 함.

2.5 보안 요구사항

① 제안사는 아모레퍼시픽의 『보안성 검토 항목」(별첨1) 및 프로젝트 관련 법규·정부지침·감독규정·고시 등 (이하 “관련법령”, RFP 발송시점의 최신 법령 기준)을 충분히 이해하고, 이를 준수하기 위한 자원과 일정 계획 등을 프로젝트 Scope에 미리 반영하여 보안관리 계획을 작성하여야 함

※ 관련법령(예시)

개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 전자금융거래법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 저작권법, 전자문서 및 전자거래 기본법, 전자서명법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 클라우드 컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률, 통신비밀보호법, 전기통신사업법 등

① 제안사는 제1항의 보안 요구사항 구현에 필요한 비용을 다른 항목과 구분하여 제안가격을 산정하여야 함 (별첨2)

② 제안사는 프로젝트 착수 결정 후 아모레퍼시픽의 보안성 검토 프로세스에 따라 제1항에 대한 준수 여부 를 승인 받아야 하며, 이를 준수하지 않은 상태에서 프로젝트 오픈은 불가함을 명확히 인지함.  ③ 보안성 검토 프로세스에서 발견된 취약점은 제안사의 기술과 지식으로 자체 조치해야 하며 조치에 필요 한 비용은 추가 청구할 수 없음

④ 제안사는 보안절차에 따라 프로젝트에 투입되는 PC에 아모레퍼시픽의 보안프로그램을 설치하여야 하고, 철수 시에는 포맷을 하여 PC안의 데이터를 백업하거나 보관할 수 없음 따라서 보관이 필요한 데이터가 포함되어 있는 경우, 투입 전에 백업을 하고 투입이 되어야 함

Grow Together

9

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

제안사는 프로젝트에 투입되는 인력에 대해 프로젝트 전후를 불문하고 아모레퍼시픽의 보안정책 및 절차를 준수토록 해야 하며, 이를 위반하여 발생한 아모레퍼시픽의 손해에 대해서는 민·형사상 책임을 포함한 일체의 책임을 부담함.

※ 별첨 1. 보안성 검토항목

별첨_보안성검토

항목_20230728_수정_첨부용.xlsx

※ 별첨 2. 공수산출근거 양식_투입공수에 보안 추가

공수산출근거

양식_투입공수에 보안 추가_230718_첨부용.xlsx

2.6 B2C 어플리케이션 모니터링 시스템 적용 가이드

아모레퍼시픽 어플리케이션 표준 로그 패턴 및 오류코드, 오류등급 정의

제안사는 아모레퍼시픽 B2C 어플리케이션 디지털 대쉬보드 적용 가이드에 따라 프로젝트 기간내에 본 작업을 완료하여야 하며, 가동점검 전까지 본 작업에 대한 B2C 서비스 디지털보드 운영팀에 검수를 수행해야 한다. B2C 서비스 digital board 에서의 모니터링을 위하여 Application에서 로그파일에 기록하는 내용은 아래 정의 된 포맷에 따라 작성하여 로그 파일에 기록 한다

| 순번 | 항목 | 필수구 분 | 예시 값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시작태그 | 필수 | MON |  |
| 2 | 시작일시 | 필수 | 2020-02-01 18:21:00.999 |  |
| 3 | ADMIN/FRONT 구분 |  | FRONT | ADMIN/FRONT |
| 4 | 코드레벨 | 필수 | WARN | WARN,FATAL 코드목록 참고 |
| 5 | 몰 ID | 필수 | MOB | 몰별 별도 부여된 값 사용 |
| 6 | 연계시스템 |  | BMS | 연계 시스템 코드 사용 |
| 7 | PC/MOBILE 구분 |  | PCWeb | MobileWeb , PCWeb |
| 8 | 업무코드 | 필수 | Main |  |
| 9 | 오류코드 |  | MLEC_COMMON_UNKMOWN | 코드목록 참고 |
| 10 | PG 사(업무구분이 PAY 인 경우 사용) |  | Inicis | Inicis, naver , kakao |
| 11 | 결제수간 (업무구분이 PAY 인 경우 사용) |  | Credit | 결제수단으로 정의된 값 |

Grow Together

10

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

| 12 | 배치명(업무구분이 batch 인 경우 사용) |  | cardsendStockBatch |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Session ID |  | 3006ADF0001FFAA45678AAA_0 |  |
| 14 | 로그인 ID(로그인 된 경우) |  | A0000001 |  |
| 15 | 완료일시 |  | 2020-02-01 18:21:00.999 |  |
| 16 | 종료테그 | 필수 | /MON] |  |

각 항목은 ‘|’ 기호로 구분하며, 필수입력 값이 아닌 경우, 비어 있을 수 있으며 오류 상황에서 로그파일로 출 력 되도록 소스코드에 추가 한다.

오류 등급 및 오류코드 정의

어플리케이션의 기능별 업무모듈을 지정하고, 오류코드, 오류 등급을 지정한다.

오류 등급은 Warn(주의) < ERROR(경고) < FATAL(심각) 3가지 등급이며, FATAL은 장애로써 비즈니스 영향, 중요 도 시급도가 높은 업무에 대한 등급이다.

예시)

| 업무모듈 | 오류코드 | 오류내용 | 오류등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| pay | INNI_pay_tossOrder | 토스결제 오류 | FATAL |
|  | INNI_pay_xpay | uplus 결제 오류 | FATAL |
|  | INNI_pay_kakaopayRestAPI | 카카오페이결제 오류 | FATAL |
|  | INNI_pay_payco | 페이코 결제 오류 | FATAL |
| order | INNI_order_getOrderList | 주문내역 조회 오류 | ERROR |
|  | INNI_order_getOrderProductList | 주문상품 리스트 조회 오류 | ERROR |
|  | INNI_order_getFreeOrdGiftList | 주문 사은품 리스트 조회 오류 | ERROR |
|  | INNI_order_getSttInfo | 결제수단 조회 오류 | ERROR |
| search | INNI_search_WNSEARCH_IF | 검색엔진 조회 오류 | FATAL |
| member | INNI_member_getCustomerList | 고객리스트 조회 오류 | ERROR |

B2C 서비스 Digital

Board 구축 소개 및 등록가이드.pptx

2.7 표준 산출물

• 아래는 당사의 표준 산출물 목록이며, 당사가 제공하는 표준 산출물 템플릿에 맞추어 산출물이 작성되고, 프로 세스 단계에 맞추어 제출되어야 함

• 고객사 PM과 협의하여 최종 산출물을 확인하고 프로젝트 종료 후에는 최종 버전으로 제출해야 함 • Roll-out 구축의 경우, 번역이 필요한 산출물을 사전에 정의함

[아모레퍼시픽_표준산출물목록_final.xlsx]

Grow Together

11

여 부웹 운

플 랫

단 계 구 분 N o 산출물 파일 타입 필 수 영 파

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

트

폼 개 발 파

혁신상품

비 고

고객경험 디지털화

트

01 IA정의서 *.pptx / *.xlsx ● ○ ○

02 화면설계서 *.pptx ● ○ ○ 기획

정보구조설계서, 메뉴구조도임

글로벌 롤아웃 시에는 해당 언어와 영문 두 가지로 작성 함

SEO 메타 태그 정보도 포함하여 작성함

콘티, 스토리보드 형태, (클릭, 마우스오버 등)이벤트 처 리 시 동작에 대한 내용을 Desc에 작성함 / AEM컴포넌 트 정의 있는 경우 추가

*글로벌확산 시 - 기존 대비 변경/신규 페이지에 대해서 는 필수, 화면설계는 동일한데 번역만 있는 경우에는 번 역산출물이 있어야 함

03 요구사항정의서 *.xlsx ● ○요구사항을 정의하고 확정하며 지속적으로 변경관리 함

04 번역정의서 *.xlsx ○ 글로벌 롤아웃의 경우, 번역 자료에 대한 정리 05 제품등록정보 *.xlsx ○제품 정보 - 제품명, 제품 카테고리(메뉴 분류), 제품 속

성(고민, 유형), SAP CODE, PROD CODE 외

06 SEO 메타 등록정보 *.pptx ○ 메뉴별 타이틀, 설명에 해당하는 메타 정보 정리 07 템플릿 정의서 *.pptx ○ CMS 구축 시 필수임 08 컴포넌트 정의서 *.pptx ○ ○ CMS 구축 시 필수임 반응형 가이드 내용 포함함

분석/설계

디자인

09 디자인스타일가이드 *.psd / *.jpg ● ○

글로벌확산시에는 디자인 스타일이 변경이 있는 경우에 만

10 폰트 가이드 - ● ○ 별도 폰트 있는 경우 폰트 파일 포함 코딩 가이드, 자바스크립트 가이드, 반응형 가이드(퍼블

퍼블리싱 11 퍼블리싱 가이드 *.pptx ● ○

12 As-is프로세스목록 *.xlsx ○ 13 As-is프로세스정의서 *.pptx ○

2 0 기능정의서 *.xlsx ● ○

14 To-be프로세스목록 *.xlsx ○ 2 1 요구사항추적매트릭스 *.xlsx ○

15 To-be프로세스정의서 *.pptx ○ 2 2 CRUD매트릭스 *.xlsx ○

16 인터페이스 다이어그램 *.pptx ○ 2 3 Data이행계획 *.pptx ○

17 인터페이스 설계서 *.pptx ○ 2 4 ERD작성가이드 .doc ○

18 프로그램정의서 .doc ○

리싱 영역 포함)

글로벌확산시에는 퍼블리싱 가이드 변경이 있는 경우에 만

구 현

개발

디자인

2 5 파일구조도 *.xlsx ○

19 아키텍쳐 다이어그램 *.pptx ○ 2 6 개발 및 운영환경정의서 *.pptx ○ 4 1 통합테스트계획서 *.pptx ○ ○

31 원천 이미지 구매내역 *.xlsx ○

원천 소스 구매 내역 있는 경우

화면 위치, 구매사이트URL, 이미지ID, 저작권 기한, 구 매일자, 비용을 목록으로 정리

4 2 상세테스트케이스/결과서 *.xlsx ● ○ ○기능이 있는 화면의 경우 각 케이스별로 테스트케이스

32 디자인 소스 파일 *.psd / *.ai ● ○

33 디자인 원본 파일 *.jpg / *.gif / *tif ● ○

퍼블리싱 34 HTML 소스 파일 *.html / *.css / *.js ● ○

개발 35 번들 및 소스패키지 ○

4 3 결함관리대장 *.xlsx / *.pptx ○결함이 발견된 경우 화면 스크린샷을 포함하여 관리한

4 4 태깅작업계획서/결과서 *.xlsx ● ○

를 생성한다

4 5 웹접근성심사결과서 document ○ 국문 사이트 신규, 리뉴얼의 경우 필수임

4 6 보안점검결과서 document ● ○ ○ 4 7 성능점검결과서 document ● ○ ○ 오 픈 공통 5 1 오픈작업계획서/결과서 *.xlsx, *.pptx ● ○ 테스트 공통

테스트 결과서에는 어떤 환경(OS, 브라우저, 단말, 해상 도)에서 어떤 서비스(개발/운영 Author 등 구분)를 누 가, 언제 테스트 했는지를 반드시 남기도록 한다

다

5 2 인수인계계획서/결과서 *.docx ● ○산출물 수급 일정 및 회의 일정 등 계획하고 최종 인수

결함관리대장은 오픈 후 인수인계까지 지속관리한다

5 3 사이트운영가이드 *.pptx ● ○AEM의 경우 Content Authoring Guide 5 4 제품정보(PIM)운영가이드 *.pptx ○ PIM 연동 하는 경우 작성함 5 5 사용자메뉴얼 ○

관 리 공통

공통

안정화

개발

Grow Together

5 6 운영자메뉴얼 ○ 91 프로젝트 관리 계획서 ○ 92 WBS ○ 93 완료보고서 ○

12

인계 완료 시 결과서로 남긴다

별도 Backoffice 있는 경우 BackOffice를 활용한 운영 가이드

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

3. 제안서 작성 요령

3.1 제안서 목차 – 구축 제안

1 제안의 개요

1.1 사업 배경 및 목적

1.2 동종업계/기술 동향

2 제안사 소개

2.1 연혁, 재무구조, 조직 및 인원

2.2 주요 사업 실적

3 제안 시스템 내용

3.1 시스템 구축 전략

3.1.1 추진 전략

3.1.2 추진 방법론

3.2 시스템 구축 범위

3.2.1 구축 범위 및 제외 범위

3.2.2 전제 사항

3.3 목표 시스템 아키텍처 구성 및 특징

3.3.1 아키텍처 방향성 및 특징

3.3.2 시스템 구성도

3.3.3 기존 시스템 변화 요소 및 대응 방안

3.4 시스템 구축 방안

3.5 예상 Risk 및 해결/경감 방안

3.6 제안 시스템 특성 및 기대효과

4 프로젝트 관리 부문

4.1 프로젝트 관리 전략

4.2 추진 일정 계획

4.3 추진 조직 및 인력 투입 계획

4.4 산출물 작성 계획

4.5 품질 관리 및 보고 검토 계획

4.6 보안 관리 계획

5 지원 부문

5.1 개발환경 구축 및 장비지원 계획

5.2 교육훈련 및 기술이전 계획

5.3 유지보수 지원 계획 및 소유권

6 제안 가격 (별도 제출)

6.1 비용산정 기본방침

6.2 분야별, 단계별 제안가격

6.3 산출 근거 내역

혁신상품

고객경험 디지털화

Grow Together

13

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

3.2 작성 형태

• 제안서 목차와 제안 요구사항에 준하여 MS Office, A4 가로 규격으로 작성.

혁신상품

고객경험 디지털화

• 솔루션 제안은 솔루션 제안 목차에 준하여 솔루션 별로 별도의 제안서로 작성

• 제안내용과 관련된 관계 자료는 문서 형태/규격 무관하게 별첨 형태로 증빙될 수 있음

3.3 제안서의 효력

• 제안사가 제출하는 제안서와 모든 첨부 서류의 소유권과 사용권은 당사에 귀속됨.

• 제안사가 제출하는 제안서가 제시한 요건을 모두 만족시킨다고 하더라도 그것이 반드시 계약을 맺을 것이라는 것을 의미하지는 않음.

• 제안사가 제시한 하드웨어 및 시스템 소프트웨어에 대한 검증 및 결정권은 당사에 있음. • 불가피한 사정으로 인하여 본 요청과 관련된 사업의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우 제안사는 이에 대한 이의를 제기하지 못 함.

• 제안서의 제출기한까지 제안서를 제출하지 않는 경우 포기한 것으로 간주함

3.4 유의사항

• 본 사업은 당사의 사정에 따라 연기되거나 취소될 수 있음.

• PM의 역량평가를 위해 해당 프로젝트의 PM이 직접 제안 발표하는 것을 원칙으로 함 • 본 제안 요청과 관련하여 제공된 정보는 사전 승인 없이 절대 외부로 유출 또는 제공할 수 없으며, 본 제안서 작성 목적 이외의 용도로는 사용할 수 없음.

• 당사에서 필요하다고 판단되는 경우 요청내용에 대한 추가 설명회, 자료의 요청, 실사 및 인터뷰를 요구할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함.

• 제안서의 내용은 객관적으로 입증할 수 있는 관계자료를 첨부하여야 하며, 허위 작성된 경우나 향후 적용될 서비스/솔루션의 지원내용과 제안내용이 사실과 다르게 기재될 경우 평가대상에서 제외됨은 물론, 계약 후라도 계약 파기와 함께 당사에 미친 제반 손실에 대하여 손해배상 청구가 진행될 수 있음.

• 본 요청서는 프로젝트 추진 단계의 일부로서 제안사가 제출하는 제안서와 설명회를 기초로 당사 내부에서 비공개로 평가를 진행할 예정이며, 평가 결과에 대해 제안사는 어떤 이의도 제기할 수 없음. • 본 제안 요청과 관련하여 발생하는 제반 비용은 제안사의 부담으로 함.

• 견적서의 경우 법인인감이 날인된 공식문서로 제출해야 함.

• 최종 계약단가의 경우 우선 협상대상자와 당사와 요건조정 및 협의를 통해 변동될 수 있음. • 입찰자 또는 계약상대자는 입찰/낙찰/계약체결 또는 계약이행 등의 과정에서 입찰 및 계약의 공정한 질서를 저해하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 됨. 상기 금지하는 불공정행위가 확인되는 경우 이로 인한 모든 민/형사상의 책임 및 일체의 손해배상책임은 제안사에 있음.

① 금품, 향응 등의 공여, 약속 또는 공여의 의사를 표시하는 행위

② 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방행하는 행위 ③ 공정한 입찰을 방해하는 알선, 청탁을 통하여 계약과 관련된 특정정보의 제공을 요구하는 행위 ④ 그 밖에 입찰 및 계약 등의 과정에서 공정한 경쟁을 저해하는 행위

Grow Together

14

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

3.5 제출방법

• 제출기한: 2023년 10월 24일(화요일) 17시까지

• 제출처: ㈜아모레퍼시픽 12층 간접구매 Division 간접구매팀 천정현 (서울특별시 용산구 한강대로 100 아모레퍼시픽 본사 12층)

혁신상품

고객경험 디지털화

• 제출 방법: 제안서 담당자 e-mail / 견적서 간접구매 시스템으로 제출기한 내 접수

• 제출 부수: 제안발표 당일 최종 제안자료 USB 1ea, 밀봉 견적서 1부(인감 날인 후 밀봉) • 제안 내용 발표(예정): 2023년 10월 26일(목)~10/27일(금) 예정 (상세 일정 추후 전달 예정) • 관련 문의: 기획/디자인/프로젝트/일반사항 – ㈜아모레퍼시픽 간접구매팀 천정현

(010.2060.5761 / azizi@amorepacific.com)

3.6 결과 통보

• 업체 선정 결과 발표(예정) : 2023년 10월 31일(화)

• 통보 방법: 유선 혹은 이메일로 통보

• 관련 문의: ㈜아모레퍼시픽 간접구매팀 (010.2060.5761 / azizi@amorepacific.com)

3.7 평가 배점 및 기준

• 제안내용 이해도 + 기술평가(90%) + 가격평가(10%) 평가기준

- 제안요청서의 업무 이해 충실도

- 제안요청서의 요구사항 충족도

- 제안사의 최근 유사 구축 경험 유무 및 Reference 의 평가

- 제안사의 투입인력의 유사 구축 경험 유무 및 정규직 유무

- 제안사의 연간 운영 진행 단계별 산출물

- 제안사의 프로젝트 관리 능력

- 제안사의 프로젝트 조직과의 협조방안

(기대되는 산출물, 역할 및 책임분담 내용, 의사소통 방안 등의 명시 및 타당성)

- 제안사의 재무구조 및 신용도

- 제안 운영방안의 타당성과 충실도

- 기술 이전 및 교육에 효율성

- 기타 당사가 정한 평가 방법

4. 제안서 작성 지침(작성 요령 상세 – 구축 제안)

4.1 제안의 개요

• 제안사 관점에서의 본 사업에 대해 이해도가 충분하다는 것이 표현되도록 기술

• 제안사의 판단 하에 의미 있다고 판단되는 본 사업과 관련된 동종 업계 동향이나 해당 영역 기술 동향을 제시.  단, 제시 여부는 제안사가 판단하여 결정함.

Grow Together

15

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP 4.2 제안사 소개

혁신상품

고객경험 디지털화

• 일반적인 회사 소개를 포함하며, 본 사업과 직접 관련되는 분야의 기술인력 보유현황을 제시 • 제안사의 사업 내용과 실적을 분야별로 구분하여 제시하고, 특히, 본 사업과 관련된 분야의 사업 실적은 자세히 기술

4.3 제안 시스템 내용

4.3.1 시스템 구축 전략

• 본 사업의 목적을 효과적으로 달성하기 위한 프로젝트 추진 전략이나 시스템 구현 측면의 전략을 기술 • 프로젝트 수행을 위한 방법론을 기술

4.3.2 시스템 구축 범위

• 1.3장 추진 범위를 기준으로 제안사의 프로젝트 수행을 통해 시스템으로 구축 가능한 범위와 제외 대상 범위를 명확하게 기술

• 제시한 구축 범위가 성공적으로 완성되기 위해 필요한 당사에 대한 요구 조건이나 선행 조건 등 전제 사항을 기술

4.3.3 목표 시스템 아키텍쳐 구성 및 특징

• 2장 제안 요청 사항에 기술된 당사의 관련 시스템 현황, IT 표준과 비기능 요건을 충분히 이해할 필요가 있음. • 성능, 가용성, 사용 편의성, 개발 변경 용이성, 시스템 관리 용이성, 유관 시스템 통합성, 변경에 대한 유연성,  사용자/업무 증가에 따른 확장성, 보안, 비용 효율성 등 요소를 고려하여 아키텍처를 구성해야 하며, 그 중에서 목표 시스템 특성 상 중요성이 높다고 판단되는 요소에 대해서는 아키텍처 구성 방향성 및 특징으로 정리하여 제시

• 목표 시스템에 대한 어플리케이션 구성, 인터페이스 구성, 소프트웨어 구성, 하드웨어(네트워크 구성 포함)  구성을 도식화하여 제시. 모든 구성도가 각각 작성되지는 않더라도 관련한 모든 구성 요소가 포함되어 이해가 가능하도록 작성. 또한, 하드웨어의 경우 시스템 용량 산정 및 근거를 함께 제시

• 개발 서버나 도구 등 개발 환경에 대한 구성을 도식화하여 제시

• 당사 IT 표준 외의 솔루션 도입이 필요한 경우 솔루션 적용 영역과 활용 기능을 명시. 이 경우 제안사의 제안 범위에 솔루션을 포함(비용 견적 포함)하는 것이 원칙이며, 상세 내용은 솔루션 제안 목차와 작성 요령을 참조하여 별도의 솔루션 제안서로 작성하고, 본 제안서와 함께 제출

• 시스템이 구축되기 위해 기존 시스템에 어떤 변화가 발생하게 되는 지와 그에 따른 적절한 변화 대응 방안을 제시

4.3.4 시스템 구축 방안

• 2장 제안 요청 사항에 기술된 당사의 기능/비기능 요건을 충분히 이해할 필요가 있음. • 비즈니스 요구사항을 이해하고, 충족시킬 수 있는 역량이 충분하다는 것을 표현

• 업무 기능별 구현방안을 상세히 제시

4.3.5 예상 Risk 및 해결/경감 방안

• 장애 요소를 포함하여 프로젝트 수행 과정이나 운영 과정에서 발생 가능한 업무적, 기술적, 관리적 Risk를 유형 별로 구분하여 제시

Grow Together

16

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

혁신상품

고객경험 디지털화

• 각 Risk 항목별로 사전에 없애거나 최소화하기 위한 방안이나, 발생 이후의 대응 방안을 제시 4.3.6 제안 시스템 특성 및 기대효과

• 제안 시스템의 특장점과 제안사 입장에서 바라본 본 시스템 구축에 따른 기대효과를 제시하되, 기대효과는 가 능한 한 계량화하여 제시

4.4 프로젝트 관리 부문

4.4.1 프로젝트 관리 전략

• 진척, 변경, 품질 등의 제반 관리를 보다 효과적으로 수행하기 위한 전반적인 관리 전략과 활용되는 관리도구 가 있다면 함께 제시.

• 브랜드 웹 사이트를 통합 운영하고 있는 아모레퍼시픽(운영사)에서 원활한 운영 인수인계를 위해 운영 가이드 를 제시하고 가이드 준수 여부 및 품질을 감시하는 PMO 역할을 수행함.

4.4.2 추진 일정 계획

• 제안하는 업무 범위에 대한 전체 추진 일정 및 단계별 세부 일정을 제시

• 사용자에 대한 변화 관리와 시스템 안정화, 그리고, 안정적인 운영을 보장하기 위한 문서화, 기술이전, 운영 인 수인계 기간을 반드시 함께 고려해야 함.

4.4.3 추진 조직 및 인력 투입 계획

• 프로젝트 수행을 위한 전체 조직 구성과 분야별 업무 분장 내역을 상세히 제시

• 제안사 판단 하에 당사 참여 역할을 조직도 상에 포함하고 주요 업무 분장 내역을 명시 • 추진 일정 계획에 맞춘 공정 단계별/기술자 등급별 인력투입 계획을 월 단위로 표시 • 기술자 등급, 생년월일, 최종학교명, 자격증 종류, 주요 경력 등의 정보가 포함된 투입 인력 프로파일을 제시.

특히, 프로젝트 관리자(PM)의 경우 경력 년 수 및 유관 프로젝트에 대한 주요 경력을 반드시 제시. 프로젝트에 투입될 인력은 제안서 제출 후 변경 불가함

• 프로젝트에 투입될 인력은 고객 측에서 제공하는 공간에서 상주하여 프로젝트를 수행하여야 한다. 단, 일부 인 력의 경우 고객PM 의 승인을 득할 경우 비상주로 전환 가능함.

4.4.4 산출물 작성 계획

• 2장 제안 요청 사항에 기술된 당사의 표준 산출물 작성 요건을 충분히 이해할 필요가 있음 • 프로젝트 과정에서 작성되는 단계별 중간 산출물과 최종 산출물을 구분하여 산출물의 종류, 제출시기, 형태, 부 수 등을 제시.

4.4.5 품질관리 및 보고 검토 계획

• 프로젝트 전체 일정 계획과 연계된 품질관리를 위한 절차, 내용, 방법, 보완방안, 품질관리 조직 등에 대한 계 획을 제시

• 프로젝트 일정 계획 및 산출물 계획, 품질관리 방안과 연계된 프로젝트 보고 및 검토 계획 제시 4.4.6 보안관리 계획

• 당사의 보안 규정 하에 가이드 되는 보안 프로세스나 물리적인 보안 환경에 대한 준수 확약 프로젝트 과정에서 취득하거나 접근 가능한 당사의 내부 정보나 물질 자원에 대한 제안사 자체적인 보안 관리 방안 제시

Grow Together

17

이니스프리몰 재구축 프로젝트 RFP

4.5 지원 부문

4.5.1 개발환경 구축 및 장비 지원 계획

혁신상품

고객경험 디지털화

• 개발환경 구축에 있어 당사의 역할부문과 제안사의 역할 부문을 내용별로 구분하여 제시하되, 관련 개발 장비,  S/W, Network 등 지원 범위를 명시

4.5.2 교육훈련 및 기술이전 계획

• 본 프로젝트 수행과정 및 운용단계에서 필요한 당사의 IT 운영 인력이나 현업 사용자 등 대상의 교육훈련 계 획을 교육 대상별, 교육 종류별로 구분하여 제시하되, 내용, 기간, 인원, 장소, 강사 등 명시 • 프로젝트 수행 이후 안정적인 운영이 가능하도록 기술이전 및 운영팀 이관 계획을 제시하되, 분야별 내용, 방 법, 기간, 인원, 장소 등을 명시하고, 관련 기술 지원 조직 구성이나 관련 매뉴얼 지원 현황을 제시 • 각 서비스의 유/무상 여부를 포함하여 제시

4.5.3 유지보수 지원 계획 및 소유권

• 무상 유지보수의 범위, 기간, 지원방법, 인원을 명확히 제시하고, 유상 유지보수가 필요하다고 판단되는 범위와 지원조건을 제시

• 구축 후 시스템 운영을 담당할 운영 조직의 기술 요건, 인원 등 구성 요건을 제시

• 시스템 개발 소스의 소유권 및 사용범위에 관한 내용을 제시

• 시스템 정기점검 방안, 사고예방 및 안전 대책을 제시

4.6 제안 가격(별도 제출)

4.6.1 가격 산정 기본 방침

• 제안 내용에 포함된 모든 서비스와 솔루션(제품)에 대해 제안 가격을 포함해야 함.

• 단, 서버, 네트워크, WAS, DBMS에 대해서는 가격 제안 범위에서 제외함.

• 초기 투자 비용 외에 향후 유지보수 과정에서의 필요하다고 판단되는 모든 항목(교육, Minor/Major Upgrade,  MA 비용 등)을 포함해야 함.

• H/W, S/W, 서비스 등 분야별 가격 산정에 대한 포함/제외 여부를 명시하고, 제외한 범위에 대해서는 그 사유를 명시

• 가격 산정 범위에 대해서는 가격 산정에 대한 기준/조건(Concurrent User 기준 등)을 명확히 제시 4.6.2 분야별, 단계별 제안 가격

• H/W, S/W, 서비스 등 분야별 제안 가격을 제시

• 여러 단계에 걸쳐 나누어 진행하도록 제안하는 경우 단계별 제안 가격을 제시

• 부가세 별도 금액으로 작성

4.6.3 산출 근거 내역

• 가격 산출에 대한 상세 근거를 제시. 단, 용량 산정 등 제안 본문에 근거가 포함되어 있는 경우는 참조 정보만 표시 가능함.

견적서 제출

양식.xlsx

- EOD -

Grow Together

18